## 🚀 Plano de Ação: Do Zero ao APK
### Etapa 1: Setup e Estrutura de Dados (Semana 1)
- [ ] Configurar o ambiente (python -m venv venv).
- [ ] Criar a estrutura de pastas: /assets (imagens/ícones), /src (código), /database.
- [ ] Modelagem: Criar o script do banco de dados para salvar o progresso do Ikigai e o diário.
### Etapa 2: O "Cérebro" (Integração com LLM) (Semana 2)
- [ ] Escolher a API de IA (OpenAI, Gemini API ou Groq).
- [ ] Criar a função que recebe o texto do usuário e retorna um insight baseado no Ikigai.
- [ ] Testar essa lógica apenas no terminal (sem interface ainda).
### Etapa 3: Interface Funcional (O Esqueleto) (Semana 3)
- [ ] Criar a tela inicial com o diagrama de círculos (usando Kivy ou Flet).
- [ ] Implementar o campo de texto do Diário.
- [ ] Ligar os botões às funções de Backend que você criou na Etapa 2.
### Etapa 4: Estética e Temas (Semana 4)
- [ ] Aplicar as cores do modo Dark/Light que definimos.
- [ ] Adicionar os ícones e garantir que o app "respire" bem na tela do celular.
- [ ] Criar a trilha de progresso visual.
### Etapa 5: Preparação para Android (Semana 5)
- [ ] Configurar o arquivo buildozer.spec (onde você define o nome do app, ícone e permissões).
- [ ] Rodar o comando de build no Linux Mint.
- [ ] Gerar o arquivo .apk.
### Etapa 6: Teste Real e Publicação
- [ ] Passar o APK para o seu celular e testar "na mão".
- [ ] Corrigir bugs de interface.
- [ ] Subir a versão final para o seu GitHub para apresentar ao professor.